# THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

## Phần 1 - Phân tích: Đầu vào, Đầu ra và Nhịp Sprint của 6 tuần

- Đầu vào của 1 Sprint:

  - Product Backlog đã được Product Owner sắp xếp thứ tự ưu tiên (các hạng mục tính năng cốt lõi).

  - Sprint Goal (Mục tiêu Sprint): Tuyên bố ngắn gọn về những gì đội ngũ phát triển cần đạt được trong Sprint đó.

  - Capacity (Năng lực đội ngũ): Khả năng thực tế của Development Team trong khoảng thời gian Sprint.

- Đầu ra của 1 Sprint:

  - Increment (Phần sản phẩm hoàn chỉnh): Bản chạy được của tính năng, đạt tiêu chuẩn "Xong" (Definition of Done - DoD), sẵn sàng để người dùng thử nghiệm hoặc bàn giao.

  - Tài liệu hoặc kết quả đánh giá từ buổi Sprint Review và kế hoạch cải tiến từ Sprint Retrospective.

- Chọn độ dài Sprint và số Sprint trong 6 tuần:

  - Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần/Sprint (tổng cộng có 3 Sprint trong vòng 6 tuần).

  - Lý do gắn với trụ cột Scrum: Gắn liền với trụ cột Thích nghi (Adaptation) và Minh bạch (Transparency). Với mốc thời gian 6 tuần ra mắt sản phẩm, chu kỳ 2 tuần là khoảng thời gian đủ dài để đội hoàn thành một phần sản phẩm có giá trị (Increment), nhưng cũng đủ ngắn để liên tục thu thập phản hồi thực tế từ người dùng thử nghiệm sau mỗi chặng, từ đó điều chỉnh kế hoạch kịp thời nếu thị trường hoặc yêu cầu thay đổi.

## Phần 2 - Thiết kế: Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

Danh sách các nhu cầu thô được Product Owner (Đức) sắp xếp lại theo giá trị cốt lõi mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp:

- (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến

  - Lý do ưu tiên số 1: Đây là giá trị cốt lõi và là bản chất của dịch vụ "đặt xe ghép". Không có tính năng này thì sản phẩm không hình thành nên dịch vụ, đồng thời là nền tảng để triển khai các bước tiếp theo (chia tiền, thanh toán).

- (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến

  - Lý do ưu tiên số 2: Sau khi ghép khách thành công, bài toán cốt lõi tiếp theo cần giải quyết ngay để mang lại tiện ích cho cả tài xế và hành khách là tính toán chi phí minh bạch, chính xác cho từng người trong chuyến đi.

- (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng

  - Lý do ưu tiên số 3: Giải pháp thanh toán trực tuyến giúp khép kín luồng trải nghiệm đặt xe và thanh toán không tiền mặt.

- (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến

  - Lý do ưu tiên số 4: Đây là tính năng bổ trợ quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng dịch vụ, xây dựng uy tín hệ thống về lâu dài, có thể đưa vào Sprint cuối khi các tính năng cốt lõi vận hành ổn định.

## Phần 3 - Xử lý thay đổi giữa chừng

Khi giữa tuần thứ 2 (đội đang làm dở Sprint), khách hàng muốn ưu tiên thanh toán qua ví điện tử trước thẻ ngân hàng, cách xử lý theo đúng chuẩn Scrum như sau:

- Ai quyết định: Product Owner (Đức) là người duy nhất có quyền quyết định và thay đổi thứ tự ưu tiên của Product Backlog dựa trên giá trị kinh doanh và phản hồi từ thị trường.

- Đưa vào đâu: Yêu cầu tích hợp ví điện tử sẽ được đưa vào Product Backlog (cập nhật, sắp xếp lại vị trí ưu tiên đứng trước tính năng thẻ ngân hàng cho các Sprint tiếp theo).

- Thời điểm áp dụng: Do đội đang chạy dở Sprint hiện tại, mục tiêu và phạm vi của Sprint này sẽ được giữ nguyên nhằm đảm bảo sự ổn định cho đội ngũ. Yêu cầu ví điện tử sẽ chính thức được đưa vào Sprint Planning tiếp theo để đội ngũ bắt đầu lập kế hoạch triển khai và phát triển.